2022/6/3 議事録

担当：川上柚

～本日の進行～

・6日～10日のコミュニケーションタイムの順番決め

・要件定義 機能要件の議論

・要件定義書の作成

・画面遷移図の作成

・外部設計

●コミュニケーションタイムの順番

「要件定義～内部設計において大切だと思ったこと」

6日　準備日

7日　準備日(準備できた方はこの日に発表してもらう)

8日　清水さん、吉田さん

9日　佐久間さん、武田さん

10日　小坂さん、川上

●要件定義 機能要件の議論

**～機能の概要～**

本システムは、以下のように大きく4つの機能を持つ。

・資格登録

・勉強時間管理

・目標設定

・交流機能

**～ユーザが使用するまでの流れ～**

〇登録（メールアドレス、ユーザ名、PW）  
〇登録確定　「登録しました」  
〇ログイン（ユーザ名・PWを入力）  
〇メニュー

**～メニュー(資格設定が完了するまで)～**

・資格設定（目標資格の追加（マッチング（チャート）・一覧での登録）・削除）

・カレンダー（全試験の日程）

・理解度報告

・ログアウト（理解度報告できていなければアラート「理解度報告してないけど大丈夫？」等の表示）

・ユーザ設定

表示：ユーザ情報を登録していたら→今日の目標・残り日数

ユーザ情報を登録していなければ→「資格の設定を行いましょう」等のメッセージ

**～資格設定～**｛（目標資格の追加）→（マッチング）｝①  
質問チャート（回答記録）→「回答」（→「これでよろしいでしょうか？」等の表示→OK）→②  
｛（目標資格の追加）→（マッチング）｝②  
結果、試験日の提示、受ける試験の登録  
｛（目標資格の追加）→（一覧）｝

資格のリスト表示→資格名の選択→試験日の選択  
----------------------------------------------目標登録後--------------------------------------------  
**～メニュー～**・カレンダー（目標設定後）目標試験日程のみに絞られる  
・表示：「本日は〇〇を勉強しましょう！」

横に「変更/追加」ボタン→試験の範囲一覧から勉強するところを変更できる、試験日までの残り日数  
・理解度報告(「本日の目標」をもとに「～が理解できた」といった質問に対してYes/Noといった形でチェック)  
・ユーザ設定：ユーザ名、メールアドレス、PW変更  
・交流機能  
　案①スレ(掲示板)：ユーザが自由に立てられる、デフォで資格ごとのスレは立てておく（ユーザは皆見られる）  
　案②Yahoo!知恵袋のような

※スレが優先順位高めだができたらどちらも実装

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

・確認通知機能

最後にログインした日時から3日～1週間ログインしていない場合にメールで通知する。

●要件定義書の作成

要件定義書\_B2(アンパンマン号)参照

<https://plusdojo2022.slack.com/files/U037QFEFF5J/F03HQAYS3MM/________________b2________________________.docx>

●画面遷移図の作成

04\_画面遷移図\_B-2参照

<https://plusdojo2022.slack.com/files/U039NE1A3PV/F03J265FS77/04_________________b-2.xlsx>

<https://plusdojo2022.slack.com/files/U037QFEFF5J/F03J53EHX8S/_______________.pptx>

●外部設計

～着手したもの～

・ログインページの画面設計（新規登録のボタンを押すと新規登録ページに遷移）

・新規登録ページの画面設計

～次回の進行～

・要件定義書を基に機能の優先順位決め

・外部設計（8割9割は終わらせる）