2022/06/09議事録

担当：吉田啓悟

～本日の進行～

・外部設計書大詰め

・DB定義書：全員で

・内部設計→ファイル一覧構成表

～進捗について～

・外部設計書は大方完成

・DB定義書とファイル構成一覧を並行して進めていく予定。

～外部設計書～

・全ページにコピーライトを追加

・window alertの画面型は？→alertに仮決定

・エラーについても追加する必要がある。

～DB定義書～

・全テーブルのidタグの物理名をidに統一→オートインクリメントだとわかりやすくするため

・テーブルの物理名・データ型・サイズの決定

佐久間：thread comment chat

竹田：My\_certifications certification

川上：Pages Targets

清水：全体管理

吉田：Item\_understand Target\_understand

・資格id・項目idなどはid名区別の2ケタ＋オートインクリメントの3ケタで管理

Ex) 資格id：01001→資格idだと区別する『01』＋登録番号の『001』

→資格グループの一つ目→基本情報技術者試験

・日付データはJavaのnowメソッドで取得してStringで格納

・画像データは画像の格納場所と画像名を格納し、ページ側で呼び出し

・項目を使いまわすなら項目テーブルを用意したほうがいい(by植田さん)

・項目達成度トランザクション→SQL側の処理でも同じことができるのでデータベースする必要はないのでは？総ページ数を登録したDBがあれば同様のことができるはず(by植田さん)

資格idや項目idを省略できるテーブルがいくつかある(by植田さん)

　→資格idや項目idがなくても、下位データのid(項目idや目標id)だけで一意に決まるものは無理に上位データを格納する必要がない

・ページ数(総ページ数・章ページ数・項目ページ数・達成済みページ数)を用いた達成度管理はbeansを用いて行うのがいいのではないか(by冨原講師)

・名称：目標→詳細の方がわかりやすいのでは？

・マスタとトランザクションは一対一対応の方が普通(by植田さん・冨原講師)

～画面遷移図～

画面遷移を考えながら必要なファイルを考える

ログイン・新規登録とBBSについてはある程度完了

資格登録・メニューで難航(データの格納先や取り出し先はどこか？という点に苦戦)

～ファイル一覧構成表～

・新規スレッドを作成するためのサーブレットがないのではないか？→BbsnewServletを追加

～全体への注意～

エクリプス

JSPLのインクリメントと～～を持ってくる

JARファイル(SlackのIT全体チャンネルのFクラスの方の発言の補足)

Dojo6ファイルのgitignore内の#.Jarを消してもいい

WEBCONTENT→WEBINF→libにJarファイルを突っ込んでもいい

データベースのファイルはdojo6のファイルに入れずに、別ファイルに入れてDB担当が管理し、共有する（提出の際にはdojo6に入れる）

→プログラミングに入る段階でグループごとに実施。その時また説明アリ。