6/13 議事録

・流れ

　　担当決め

　　作業

・担当決め

ログイン・新規　佐久間

メニュー　小坂

掲示板　チーム１（小坂、吉田、清水）

理解度　チーム１（小坂、吉田、清水）

ユーザ設定　吉田

資格設定　川上

マッチング　チーム２（佐久間、川上、竹田）

一覧　竹田

共通　清水

目標　チーム２（佐久間、川上、竹田）

【Jsp共通事項】

ヘッダー・フッターは以下のように書く

<jsp:include page="/WEB-INF/jsp/header.jsp" />

<title>は「TASUMA | ログイン」というように書く。

Usersテーブルのリクエストパラメータはユーザ名は「username」、パスワード「」

【質問】

何に興味がありますか？

IT知識を網羅的に学びたい

⇩

Iパス★★

IPA(経済産業省)主催（国家資格）　受験者数：80,157 　合格率：55.8%（令和３年度上期）

基本情報★★★

IPA(経済産業省)主催（国家資格）受験者数：66,870　合格率：28.5%（令和４年度春）

応用情報★★★★

IPA主催（国家資格）受験者数：33,513　合格率：23.0％（令和３年度秋）

データベース

⇩

Oracleブロンズ★★・oracleシルバー★★★・oracleゴールド★★★★（シルバーに合格必須）、データベーススペシャリスト★★★★★

事務作業に生かしたい

⇩

MOS(Microsoft Officeの資格)★ 、P検３級★（タイピングなどのPC操作やネットワークなどの知識）、P検２級★★、Webクリエイター能力認定St★★（Webサイト作成）

言語を学びたい

⇩

Python3エンジニア認定試験★★、C言語、Java

セキュリティ

⇩

情報セキュリティマネジメント★★★、情報処理安全確保支援士★★★★★

ネットワーク

⇩

ネットワークスペシャリスト★★★★★

デザイン

⇩

色彩検定★、文書デザイン検定★

マネジメント

⇩

ITストラテジスト（経営）★★★★★、システムアーキテクト（上流工程）★★★★★、PM（システム開発全体）★★★★★

【進捗】

・小坂：メニューjsp完成、jsでハンバーガーメニューは作れたので明日はカレンダーに入りたい。

・清水：DBはひとまず完成。資格設定の共通画面のjspを作成している。

・川上：資格設定のトップ画面のjspはひとまず完成。サーブレットもとりあえずは作ったので明日はBeansかDAO作成に入りたい。

・竹田：資格の一覧登録のjspはひとまず完成。サーブレットに入っている。

・吉田：ユーザ設定のjspとjsは完成。Servletに入っている。

・佐久間：jsp、Beans、DAOはひとまず完成したが、jsとServletについて保留部分があるので、明日講師と相談。

【明日全体で決めること】

・ユーザ名をBeansからとってきて表示するServletのひな形作成。

・メール