2022/06/14

担当：竹田

**～本日の進行～**

・ログイン後のユーザ名の表示の仕方の決定

・担当ページの作成

**☆ログイン後のユーザ名の表示の仕方**

①JSPでの表示方法

ダイアグラム が含まれている画像

自動的に生成された説明

※今回の場合、idではなく、usernameと表記する。

流れ

ログイン時にスコープにユーザ名を格納 → JSPで表示

**～リーダ会からの共有事項～**

1. 金曜日くらいにそれぞれの担当同士の会議がある

（担当とは：構成管理、DBなどの最初に振り分けたもの）

→ その会議で、同じ担当者同士で意見などを共有する。

1. 作業が進むにつれて、コードを引き継ぐ可能性がある

→ 他の人が見てもどういう処理かわかるように**詳しくコメントアウトする。**

**その他共有事項**

・**※**通知機能はなし**×**

・テーブルごとのDAOとbeansを作成する。

他にも必要なDAOがあるなら、随時追加

・今日の目標を出す部分は、テーブルをいじる可能性が高い。

→後日考える。

・項目テーブルは、DAOがいらない？

→最終h2での追加とかにする。

→マスタに関しては今のところDAOはいらない。

**～今日の進捗確認～**

小坂さん：TargetsDAO完了。目標理解度テーブルに取り組み始めている。

カレンダーを自分たちのページに組み込み、表示はできた。

→ここから改造していく

川上さん：Jspやサーブレットは9割完成（修正除く）。Javabeans：Mycertificationを作成。

現在、Cssを作成中。

竹田：jspとサーブレットはだいたい完成。Cssは20%ほどの進捗。

吉田さん：css以外はできた。

Javabeansやサーブレットも形となってきた。

→しかし、エラーが出ていて動かないため、動作確認でき次第、cssに入れたら

佐久間さん：基本的にできた。CSSは、すり合わせが必要。

・ヤマダタロウ　・passでログインしたら、間違いと出てしまう。

清水さん：jspから送られてきたものをMy資格に入れたいがエラーが出ている。

**※注意**

My資格トランザクションはいじらない！

→クリエイトテーブルをするとおかしくなるため