2022/6/15 議事録

担当：清水陽太郎

～本日の進行～

・担当ページの作成

●共有事項

・My資格：「マッチング」と「一覧から→カテゴリ選択」の区別をつける

…「カテゴリ選択」＋「難易度選択」の後、あてはまる資格を表示する

・GitHub ；コンパイルエラー(eclipse上で)がある状態で共有しない

～本日の進捗報告～

●昼…省略

●夕

小坂 ：目標達成のJavaがほぼ完成、メニューはほかのDAOが進んでから、カレンダ

－作成があまり進まず

清水 ：担当ページ「My資格\_日程を決める」がほぼ完成した

川上 ：DAOが終わり、CSSがまあまあ終わるかな JavaScriptがいらないと思った。

竹田 ：DAO, Servlet, JSP制作　植田さんのフィードバック

カテゴリ選択の実装が難しい

吉田 ：画面の挙動の確認（更新、JavaScript）と、その手直し

佐久間 ：ログインページがほぼ完成 マッチングに突入 サーブレット、JavaBeans

～次回の進行～

●データベース

・資格テーブルに難易度カラムを付ける

・データベースのER図を作成する

・その他データベース見直し

●その他

・小坂(おそらく)オンライン参加

・議事録：吉田(6/15)小坂(6/16)