B-2議事録 2022/06/17

朝の進捗報告

小坂 メニューはひと段落→理解度報告

清水 データベース周り、今日か明日にはチーム作業に合流できそう

川上 資格設定を引き続きやる

吉田 ユーザ設定があらかた片付いたらチーム作業へ

竹田　 一覧登録

佐久間 マッチング

データベースについて

Target\_understandsテーブル

・dayはDATE型ではなくCHAR型に変更→現在時刻はJavaで取得(yyyy/mm/dd)

・target\_understandをintではなくてCHAR型に変更

・理解度報告で報告していないものは何も表示されない

→0(泣),1,2(笑)から0(非表示),1(泣),2,3(笑)に変更

進捗報告

小坂 メニューサーブレットがひとまず完成→理解度報告に取り掛かる

日付データは区切り文字を”/”にするように(ex. “2022/06/17” ○ , “2022-06-17” ✕)

清水 マッチング・一覧登録がなくてもできるようにダミーデータを送れる

サーブレットやJSPを追加、資格名やユーザ名の表示はまだ

川上 資格設定の大枠は完成

竹田 カテゴリによって資格一覧を表示できた

吉田 ユーザ設定は概ね完成、データが空の時どうするか  
 来週は

佐久間 ★が環境依存文字でnullになってしまう,来週も引き続きマッチングページの作成

その他連絡事項

川上さん：来週の後半、抜けるときがある。詳細はまだ不明