2022/6/21 議事録

担当：清水陽太郎

～本日の進行～

・朝のミーティング/共有

・発表準備

・各自担当ページ作成

～発表準備～

…準備前半はアプリについて詰める、後半に成長等について詰める

●アプリのセールスポイント

・IT資格のマッチング機能

◎「IT資格獲得のための」Todo管理…一番のアプリの目的

→IT人材等データを用いて説得力を増す

～本日の進捗報告～

●朝

川上 ：Git直らず、目標管理を触るからほかの人は触らないで

佐久間・清水 ：結合は午後

竹田 ：担当ページがほぼ終わり

◎共有事項

・日報(6/20) ：誰も書いてない

・進捗報告(excel)：講師陣にはわかりにくい、ファイル構成一覧に達成率をつけたようなファイルを作成(した)

・進捗報告(活動) ：eclipseを共有して中身も共有する

・掲示板機能 ：今週中に実装するか見極める→男性陣の「理解度報告」が終わり次第取り掛かる

●夕

小坂 ：理解度報告 サーブレットがもう少し、JSPが後回し

清水 ：資格日程CSS マッチング,一覧との結合,T\_uDAOテストまで

川上 ：目標設定 JSPの変更 サーブレットを変更(小坂と)　ひと段落ついた　テストデータ入れて動作確認

竹田 ：資格登録 CSSの修正

吉田 ：理解度報告のイラスト…後回し

ユーザ設定の更新の調整(途中)→空でも以前のものが登録されるように

佐久間 ：マッチング

◎共有事項

・わからなくなったら植田さんに頼ろう

～次回の進行～

・ユーザ名の位置

・理解度報告のイラストを決める

～ユーザ名の位置～

・右上（タイトルの上）

～理解度報告のイラストを決める～

基本情報は11章→11パーツ

・虹（外部設計）

・アンパンマン号(著作権)

・観覧車(ワゴン1個ずつ表示)

・花（花びら）

・メッセージ(妥協案)

担当(?)：主に吉田・小坂

・小坂 ：絵の出し方→出しようはありそう

・その他：絵の内容

●その他