2022/6/22 議事録

担当：小坂

進捗・今日の作業

小坂 理解度報告の完成を目指す

清水 目標理解度、本日の目標トランザクションにデータを入れる作業、デバック作業

川上 データを入れて動かした→My資格、目標設定のJSPの修正

竹田 新規作成スレッドのJSP完成→サーブレットの作成に取り掛かる

吉田 理解度報告の画像について、表示の形だけでもできたら

佐久間 掲示板を進める、DAOとJavaBeansのひな形は完成→サーブレットを進める

発表準備

一番の目玉要素

IT系の資格取得に特化したTodo管理アプリ

これをどうアピールしていくか？

ITの関心が高まっている（それを裏付けるデータを出す（人は数字に弱い））

→資格とるとキャリアアップ

→でも資格はいっぱいあって迷うので資格のマッチングを行う

掲示板については、間に合わなくても実装しようとしたことは紹介する

導入(1人)→機能紹介(2 or 3人)→できなかったこと(1人)→考察(2 or 1人)

発表は全員が喋る機会を

デモを動かしながら説明（担当１人）

スライド：担当を分けて各スライド作成した後、デザインを整える

役割分担

導入：川上

機能：小坂・清水

できなかったこと：吉田

考察：佐久間・竹田

発表は質疑応答がない（発表時間15分）（あったとしても５分）

総括（個人の今後の目標など）は全員分欲しい

TASUMAの総括は一人でいい

進捗報告

小坂：理解度報告あと少しで完了、明日の午前中には終わる想定

清水：資格の登録に伴うデータの格納ができた。

川上：目標設定とMy資格はひとまず完了

吉田：イラストは完成、透明度もできそう

佐久間：明日以降はスレッド部分に取り組む

竹田：掲示板の新規スレッド作成（css以外）完成

資格一覧のカテゴリ、修正箇所あるが難しい部分なので保留

明日は掲示板のスレッドのJSP作成に取り組む

※明日について

対面なので、発表についての詳細を詰める