2022/06/24(金)

議事録

担当：竹田

**～本日の業務～**

・アプリ開発

**品質管理について**

しっかりとテストを行っている時間はないため、デモで使用する順路を決定して、その部分が正常に動作をするのかを確かめる。

**発表リハーサルについて**

28日の10:00までに発表資料を完成させ、リハーサルができるようにする。

**進捗報告**

清水さん：資格の設定の遷移。

My資格のマッチングや資格の登録。

DAOの完成。

ホバーを付けて、青系統の色で文字を統一した。

参考書の表示をさせることができた。

川上さん：重みの作業は時間が結構かかるので保留。

発表の担当箇所と個人での成果の洗い出しを行った。

小坂さん：

基本情報のデータを何個か入れて、理解度報告へ飛ぶと、表示させることができた。

目標一覧

データが未登録の状態だと何も表示されない。

理科度報告の結果画面に、

項目名と達成度を向こうに飛ばせることができた。

ただ、目標設定をするときに、登録していないものなのに表示されちゃったりしていて

スケジュールで登録されちゃっているのかどうなのか・・？

これからは、cssに取り組みたい。

吉田さん：

理解度報告画面の作成。

日程の横が数字となっているが、そこに顔文字を載せる。

登録すると花を表示、マウスを合わせるとホバーで達成度が表示されるようにできた。

これからは、色の濃さや透過度を表示する。

竹田：ハンバーガーメニューやcssの完成を目指していたができなかった。

発表の準備をしたり、デモ？で見せる画面ルートについて考えていた。

佐久間さん：

掲示板の作業を行っていて、格納したコメントを反映させることができた。